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          第一章 竞争性磋商公告 
项目概况
太和县公安局蔡庙派出所改造项目的潜在供应商应在太和县人民政府官网-政府信息公开-公安局（http://www.taihe.gov.cn）或安徽省招标投标信息网（http://www.ahtba.org.cn）网站获取采购文件，并于 2024年01月18日15点00分 (北京时间) 前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：AHYH-20240102-1                              
项目名称：太和县公安局蔡庙派出所改造项目
采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价
预算金额：58万元                          
最高限价：579995.95元                   
采购需求：食堂强弱电安装及改造、备勤楼强弱电安装及改造、综合楼强弱电安装及改造、主配电安装、户籍大厅改造、给排水等，具体详见施工图纸和工程量清单。
合同履行期限：30天
本项目是否接受联合体：否
[bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393630]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、本项目的特定资格要求：按照财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目为专门面向中小企业采购项目。即供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位。
3、本项目的特定资格要求：
1）投标人须具备有效的营业执照，须具有建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；
2）项目经理资格：须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格、有效的安全生产考核合格证书（建安B证），且响应文件提交截止时间前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目成交后能够从原任职撤离。
三、获取采购文件
时间：   2024年01月08日至 2024年01月18日 （磋商文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日） 
地点：太和县人民政府官网-政府信息公开-公安局（http://www.taihe.gov.cn）或安徽省招标投标信息网（http://www.ahtba.org.cn）
方式：供应商须登陆太和县人民政府官网-政府信息公开-公安局（http://www.taihe.gov.cn）或安徽省招标投标信息网（http://www.ahtba.org.cn）自行下载采购文件
售价： 0元                    
四、响应文件提交
时间：  2024年01月18日15点00分 (北京时间)（从磋商文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于 10 日）
地点： 安徽洋航项目管理有限公司会议室（太和县太和大道老交警一中队（西侧4单元4楼），供应商应在截止时间前现场递交响应文件，逾期送达的或者未按采购文件要求密封的响应文件，不予接收。                         
[bookmark: _GoBack]五、开启
时间：  2024年01月18日15点00分（北京时间）
地点： 安徽洋航项目管理有限公司会议室（太和县太和大道老交警一中队（西侧4单元4楼）                           
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
7、 其他补充事宜
1、本项目所属行业为 建筑业 行业。企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定。
2、本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见采购文件。监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。
3、本次采购公告在太和县人民政府官网-政府信息公开-公安局（http://www.taihe.gov.cn）和安徽省招标投标信息网（http://www.ahtba.org.cn）网站上发布。
4、供应商应合理安排采购文件获取时间，如果因计算机及网络故障造成无法完成采购文件获取，责任自负。                    
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：太和县公安局 
地    址：太和县友谊北路68号 
    联 系 人：齐跃东
联系方式：18155818331
2.采购代理机构信息(如有)
名    称：安徽洋航项目管理有限公司
地    址：安徽合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场E座2306室、2307室 
    联 系 人：苏勇
联系方式： 18133135188

第二章 供应商须知
一、供应商须知前附表
注：本表是本项目的具体要求，是对供应商须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。
	条款号
	条款名称
	内容、说明与要求

	3.1
	采购人
	太和县公安局                                  

	3.2
	采购代理机构
	安徽洋航项目管理有限公司                                 

	3.3
	政府采购监督管理部门
	太和县财政局                             

	3.4
	是否专门面向中小企业采购
	☑是 □否（提醒：竞争性磋商公告中落实政府采购政策 
需满足的资格要求约定专门面向中小企业预留份额的（含专 
门面向中小企业采购），此处均应勾选是。）


	3.5
	是否允许联合体参加磋商
	□是	☑否

	7.3
	现场考察
	☑不组织，供应商自行考察
□统一组织
时间： 	年  月  日  时  分地点： 		
现场考察联系人及联系电话： 	
备注：如供应商未参加采购人统一组织的现场考
察，视同放弃现场考察，由此引起的一切责任由供应商自行承担。

	8.1
	供应商质疑截止时间
	 对采购文件提出质疑的，应当在采购文件公告期限届满之日起7个工作日内通过电子邮箱或书面提出；
接受异议的电子邮箱 ：3412730284@qq.com
特别提示：提出质疑时须注明项目名称及项目编号。

	9.1
	包别划分
	☑不分包	□分为	个包
供应商参加多个包磋商的成交包数规定： 	

	13.1
	磋商保证金
	
免收

	14.1
	磋商有效期
	 90 日历天

	15.1
	响应文件要求
	纸质响应文件，一正两副，须胶装，不得活页。密封在一个文件袋递交（注明：项目名称、编号、投标单位时间等）

	
15.3
	磋商现场提交的
其他材料要求
	
1. 法人参加：须携带法人身份证明书及身份证原件；
2. 委托人参加：须携带授权委托书及身份证原件
 （开标时，须单独提供）

	
16.1
	响应文件提交截
止时间
	
详见磋商公告

	
17.3
	响应文件解密时间
	/

	
19.1
	磋商时间
	详见磋商公告

	
	磋商地点
	详见磋商公告

	19.2
	评审方法
	☑综合评分法

	

22.7
	

报价及合同价款的方式
	☑固定总价合同
投标人投标时采用固定总价报价方式，投标人不再对清单进行分项报价。投标报价浮动率 =【投标报价-（暂估价、暂列金额）】/【最高投标限价-（暂估价、暂列金额）】*100%（保留两位小数，小数点后第三位四舍五入）。 

	

22.8
	

最后报价扣除
	（1）小微企业价格扣除：/ % 。（扣除比例在6%-10%间，由采购人自行选择）
（2）监狱企业价格扣除：同小微企业。
（3）残疾人福利性单位价格扣除：同小微企业。
（4）符合条件的联合体价格扣除：   /  % 。（扣除比例在2%-3%间，由采购人自行选择。联合协议约定小微企业的合同份额占合同总金额30%以上。）
（5）符合条件的大中型企业价格扣除：/。（扣除比例在4%-6%间，由采购人自行选择。分包意向协议约定小微企业的合同份额占合同总金额30%以上。）

	24.1
	确定成交候选人和成交供应商
	磋商小组推荐成交候选人的数量： 3名及以上	

	
	
	确定成交供应商：
☑采购人委托磋商小组确定  □采购人确定

	28.1
	成交通知书发出的形式
	
纸质

	30.1
	履约保证金
	☑免收

	

31.1
	
成交服务费
	本项目的下列费用由中标人支付。
    1、 招标代理服务费： 5800.00 元（大写： 伍仟捌佰 元整）
2、工程量清单及最高投标限价编制费： 3944.00 元        （大写： 叁仟玖佰肆拾肆 元整）。
注：以上费用，不单独列出，供应商自行考虑，含在投
标报价中，在领取中标通知书时支付。

	


34.3
	质疑函递交的方式
	书面提出 
接收部门：太和县公安局 
联系电话：18155818331
电子邮箱：3412730284@qq.com 
通讯地址：太和县友谊北路68号 

	
	投诉函递交的方式
	书面提出 
接收部门： 太和县财政局 
联系电话： 0558-8230288 
通讯地址： 太和县人民中路46号 

	34.4
	最高投标限价
	详见磋商公告

	35
	其他内容
	本项目为一轮报价，一次报价即为最终报价        

	35.1
	承包方式
	☑施工总承包	□专业承包

	35.3
	计划工期
	30日历天

	35.4
	质量标准要求
	质量标准：合格

	



35.5
	



项目负责人其他要求
	（1）项目负责人具备资格见公告要求。
（2） 项目负责人不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，以下情形除外：
①法定情形；
②虽在其他项目上担任项目负责人岗位，但本项目成交后能够从该项目撤离，全面履约。
（3）成交后若项目负责人在其他项目上担任项目负责人岗位，导致该项目负责人无法进场履约的，采购人可取消其成交资格。供应商因此原因被取消成交资格的，视为无正当理由放弃成交资格。

	
35.7
	
安全文明要求
	必须确保安全文明施工，符合国家和项目所在地现行相关规定

	
35.8
	
总包及分包规定
	供应商不得在成交后将工程转包给其它施工单位。如需专业分包，分包项目、内容及分包商须经采购人及监理单位同意和认可。

	35.9
	现场条件
	具备开工条件

	


35.10
	


采购人提供的资料
	☑磋商文件
☑工程量清单
☑最高投标限价（控制价）
☑电子版图纸获得方式：
在太和县人民政府官网-政府信息公开-公安局（http://www.taihe.gov.cn）或安徽省招标投标信息网（http://www.ahtba.org.cn）免费下载。

	35.11
	本项目提供除电子版磋商文件以外的其他资料
	在采购代理机构处获取（如有）

	35.12
	解释权
	1、构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；
2、同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；
3、如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；
4、除磋商文件中有特别规定外，仅适用于磋商及响应文件提交阶段的规定，按磋商公告、供应商须知、评审方法和标准、响应文件格式的先后顺序解释；
5、按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	35.13
	其他补充说明
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二、供应商须知正文
1. 适用范围
1.1 本磋商文件仅适用于本次磋商所述的工程项目采购。
2.定义
2.1 工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。
2.2 时限（年份、月份等）计算：系指从响应文件提交截止之日向前追溯 X 年/月（“X”为“一”及以后整数）起算。
3. 采购人、采购代理机构及供应商
3.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见供应商须知前附表。
3.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见供应商须知前附表。
3.3 政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。本项目的政府采购监督管理部门见供应商须知前附表。
3.4 供应商：是指向采购人提供工程、货物或者服务的法人、非法人组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的供应商须满足以下条件：
3.4.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。
3.4.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。
3.4.3 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的磋商文件。

3.4.4 若供应商须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业，其响应文件将被认定为响应无效。
3.5 若供应商须知前附表中允许联合体参加磋商，对联合体规定如下：
3.5.1 两个以上供应商可以组成一个磋商联合体，以一个供应商的身份磋商。
3.5.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
3.5.3 采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。
3.5.4 联合体各方应签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议作为响应文件的一部分提交。
3.5.5 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
3.5.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目磋商，否则其响应文件将被认定为响应无效。
3.5.7 对联合体参加磋商的其他资格要求见供应商资格。
3.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则其响应文件将被认定为响应无效。
3.7 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其响应文件将被认定为响应无效。
4. 资金来源
4.1 本项目的采购人已获得足以支付本次磋商后所签订的合同项下的资金。
4.2项目预算金额或分项（或分包）预算金额见磋商公告（磋商邀请）。
5.磋商费用
不论磋商的结果如何，供应商应承担其所有与准备和参加磋商有关的费用。

6. 适用法律
本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。
7. 磋商文件构成
7.1 磋商文件包括下列内容：
第一章	竞争性磋商公告
第二章	供应商须知
第三章	采购需求
第四章	评审方法和标准
第五章	政府采购合同 
第六章	响应文件格式
第七章	公告格式
第八章	政府采购供应商质疑函范本
7.2 磋商文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准。
7.3 现场踏勘及相关事项见供应商须知前附表。
7.4供应商应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。
8.磋商文件的澄清与修改
8.1供应商质疑截止时间：见供应商须知前附表。
9. 磋商范围及响应文件中标准和计量单位的使用
9.1 项目有分包的，供应商可参与磋商文件其中某一个或多个分包的磋商， 成交包数详见供应商须知前附表中规定。
9.2 无论磋商文件中是否要求，供应商所承担工程及伴随的货物和服务均应符合国家强制性标准。
9.3 供应商与采购代理机构之间与磋商有关的所有往来通知、函件和响应文件均用中文表述。供应商随响应文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。
9.4 除磋商文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
10. 响应文件构成
10.1 供应商应完整地按磋商文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件， 具体内容详见本项目第六章响应文件格式的相关内容。
10.2上述文件应按照磋商文件规定的格式填写、签署和盖章。
11.证明标的的合格性和符合磋商文件规定的技术文件
11.1 供应商应提交磋商文件要求的证明文件，证明其响应内容符合磋商文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。
11.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。
11.3 本条所指证明文件不包括对磋商文件相关部分的文字、图标的复制。
11.4 为保证公平公正，除非磋商文件另有规定或说明，供应商对同一项目磋商时，不得同时提供备选磋商方案。
12. 报价
12.1 供应商的报价应当包括满足本次磋商的全部内容。所有报价均应以人民币报价。供应商的磋商报价应遵守《中华人民共和国价格法》。
12.2 供应商应在分项报价表上标明磋商工程的单价（如适用）和总价。未标明的视同包含在磋商报价中。
12.3 供应商最后报价均不得高于磋商文件（公告）列明的项目预算、最高投标限价（控制价），否则其响应文件将被认定为响应无效。
12.4 报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商，其响应文件将被认定为响应无效。
12.5采购人不接受具有附加条件的报价。
13.磋商保证金
免收
14.磋商有效期
14.1 磋商有效期为从响应文件提交截止之日算起的日历天数，磋商有效期详见供应商须知前附表。
14.2 在磋商有效期内，供应商的磋商保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。磋商有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为响应无效。
14.3 为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况， 在原磋商有效期截止之前，要求供应商延长磋商有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商也可以拒绝延长磋商有效期的要求， 且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。
15. 响应文件的制作
15.1 本项目要求提供纸质密封响应文件，响应文件的制作应满足以下规定：
（1） 在第六章“响应文件格式”中要求加盖供应商公章处，供应商均应加盖供应商公章。
（2） 响应文件制作完成后，供应商应对响应文件进行文件密封，形成密封的响应文件。
15.2 因供应商自身原因而导致响应文件无法无法递交的，该响应文件视为无效响应文件，供应商自行承担由此导致的全部责任。
15.3磋商现场提交的其他材料要求详见供应商须知前附表。
16.响应文件提交截止时间
16.1 供应商应在供应商须知前附表中规定的响应文件提交截止时间前，在磋商现场提交密封响应文件。
17. 响应文件的提交、修改与撤回
17.1 供应商应当在第一章“磋商公告（磋商邀请）”规定的响应文件提交截止时间前，将密封的响应文件在现场递交。
17.2 供应商应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件的递交并可以补充、修改或者撤回响应文件。响应文件提交截止时间前未完成响应文件递交的，视为撤回响应文件。未按规定密封或响应文件提交截止时间后送达的响应文件，采购代理机构应当拒收。
17.3 供应商应在供应商须知前附表规定的解密时间前对本单位的响应文件现场检查，采购代理机构工作人员在监督员监督下解密所有响应文件。
17.4 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。但属于磋商小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改、按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件的，不在此列。
18. 磋商小组
18.1 本项目将依法组建磋商小组，磋商小组成员由 3 人以上单数组成，磋商小组及其成员应当依照政府采购的有关规定履行相关职责和义务。
18.2 磋商小组依法对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。
18.3 磋商小组应当从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商中，按照评审方法和标准推荐成交候选人，并编写评审报告。
19.响应文件的评审与磋商
19.1 采购人和采购代理机构将在供应商须知前附表规定的时间和地点组织磋商。
19.2 竞争性磋商采用最低评审价法评审。
最低评审价法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且最后报价最低的供应商为成交候选人的评审办法。
19.3 磋商小组将按照磋商文件规定的评审办法和标准对供应商独立进行评审。评审程序如下：
19.3.1 初审。磋商小组对供应商必须满足和实质性响应的内容进行评审，供应商未实质性响应磋商文件要求导致响应无效的，磋商小组将以书面询标的方式告知有关供应商。
19.3.2 磋商。初审合格后，磋商小组将按响应文件提交顺序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会， 如供应商未到磋商现场的，视同放弃该权利。
19.3.3 报价。磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。
19.4 相关说明。
19.4.1 为保证磋商活动顺利进行，供应商可派相关技术人员进行现场答疑；
19.4.2 磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动磋商文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。磋商文件有实质性变动的， 经采购人代表确认作为磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。
19.4.3 磋商过程中，磋商小组发现供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。
19.4.4 无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书材料的原件，但响应文件中未提供与之内容完全一致的复印件的，磋商小组可以视同其未提供。
19.4.5 磋商小组决定响应文件的响应性及符合性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。
19.5 供应商授权代表对磋商过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，并说明理由。
20. 终止竞争性磋商
20.1 出现下列情况之一时，采购人和采购代理机构有权宣布终止竞争性磋商采购，并将理由通知所有供应商：
（1） 有效供应商数量不足，导致本次磋商缺乏竞争的；
（2） 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3） 因重大变故，采购任务取消的；
（4） 政府采购法律法规规定的其他情形。
21. 响应文件的澄清、说明或更正
21.1 磋商小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
21.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式（询标）作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。
22. 最后报价
22.1 磋商并不限定只进行二轮报价，如果磋商小组认为有必要，可以要求供应商进行多轮报价。
22.2 在磋商内容不做实质性变更或重大调整的前提下，供应商下轮报价不得高于上一轮报价。
22.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，最后报价也是签订合同的依据。
22.4 除国家政策性文件规定以外，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
22.5 供应商应当按照企业定额或 2018 版安徽省建设工程计价依据以及材料市场价格信息等，结合自身实力、施工经验、现场环境以及磋商文件的要求自主报价。
22.7 报价及合同价款的方式：见供应商须知前附表。
23.成交候选人的推荐原则及标准
23.1 磋商小组依据本项目磋商文件所约定的评审方法和标准，按照有效供应商综合总得分由高到低依次推荐成交候选供应商。综合总得分出现两家或两家以上相同者，按最后报价由低到高排序推荐成交候选供应商；综合总得分且最后报价均相同的，由磋商小组按照技术指标优劣顺序推荐成交候选供应商。
24. 确定成交候选人和成交供应商
1.1 磋商小组按照供应商须知中规定确定成交候选人，并标明排列顺序。排名第一的成交候选人经采购人或采购人授权的磋商小组确定为成交供应商后，由采购代理机构在指定媒体上予以公告。
25. 编写评审报告
25.1 评审报告是根据全体磋商小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由磋商小组全体成员签字。对评审结论持有异议的磋商小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。磋商小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。
26. 保密要求
26.1 评审将在严格保密的情况下进行。
26.2 有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。
27. 成交结果公告
27.1 为体现“公开、公平、公正”的原则，磋商结束后，采购代理机构在公告栏发布成交结果公告。
27.2 成交结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，成交结果公告期限、评审专家名单以及供应商须知前附表中约定进行公告的内容。
注：
1、采购人定标前对成交候选人进行信用查询，如成交候选人存在不良信用记录，采购人应取消成交候选人资格，并按规定予以处理。
2、不良信用记录是指：（1）供应商被人民法院列入失信被执行人；（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。
3、信用信息查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）。 
4、信用信息记录方式：采购人将查询网页打印、签字并存档备查。
28. 成交通知书
28.1 采购代理机构发布成交结果公告的同时以供应商须知前附表规定的形式向成交供应商发出成交通知书。
28.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。
28.3 成交通知书是合同的组成部分。
29.告知磋商结果
29.1 采购代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解释。
30.履约保证金
30.1 成交供应商应按照供应商须知前附表规定缴纳履约保证金。
30.2 如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃成交资格。在此情况下，采购人可确定下一成交候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。
31. 成交服务费
31.1 本项目成交服务费的收取按供应商须知前附表的规定执行。
32.签订合同
32.1 采购人与成交供应商应当自发出成交通知书之日起 30 日内签订合同。
32.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
32.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一成交候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。成交供应商拒绝签订政府采购合同的不得参加对该项目重新开展的采购活动。
33. 廉洁自律规定
33.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。
33.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。
34. 质疑的提出与接收
34.1 供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的， 可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
34.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见磋商文件第八章）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以通过书面提出，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。
34.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见供应商须知前附表。
35. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容，见供应商须知前附表。


第三章	采购需求
 一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	（1）按皖财购〔2023〕615号文件规定，承包人签订合同进场后，发包人支付合同价的40%预付款（承包人向发包人提供同等金额的见索即付保函）；（2）工程竣工，达到结算标准后，付至结算金额的98%；余款2%留作质保金（如质量保证金采用保函、保证保险等方式的，付至结算价的 100%），缺陷责任期满无质量问题余款付清 。 如采用现金形式提交保证金的，同时退还保证金本金和银行同期存款利息。
备注：在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款，即 
中标人无需提供预付款保函，按皖财购〔2023〕615号文件规定，采购人可不再支付预付款。  

	2
	施工及安装地点
	太和县蔡庙镇蔡庙派出所

	3
	施工期限
	30天

	4
	缺陷责任期的具体期限：
	验收合格之日起2年

	5
	    
	    


二、货物需求
食堂强弱电安装及改造、备勤楼强弱电安装及改造、综合楼强弱电安装及改造、主配电安装、户籍大厅改造、给排水等，具体内容详见施工图纸和工程量清单。      
三、报价要求
1、报价方式： 
（1）总价报价：投标人投标报价不得大于或等于最高投标限价。； 
（2）□费率报价：                 ； 
（3）□单价报价：                 ； 
（4）□其他：                     ； 
备注：说明内容按照采购项目实际情况自行填写。
四、其他要求
     无
 



第四章	评审方法和标准
一、总则
本项目将按照磋商文件第二章 供应商须知的相关要求及本章的规定评标。
二、评审方法
2.1 初审
磋商小组对供应商的响应文件进行初审，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。初审表如下：

	初审表

	序
号
	
项目内容
	
合格条件

	

1
	

营业执照
	提供有效的营业执照扫描件，应完整的体现出营业执照的全部内容。联合体磋商的联合体各方均须提供。

	2
	资质证书
	提供满足资质要求的资质证书扫描件。

	3
	安全生产许可证
	提供有效的安全生产许可证扫描件。

	4
	承诺函
	符合磋商文件要求。

	5
	授权书
	符合磋商文件要求。

	6
	磋商响应函
	符合磋商文件要求。

	7
	投标报价书
	符合磋商文件要求。

	

8
	无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函
	

符合磋商文件要求。

	9
	项目负责人
	符合磋商文件要求。

	
10
	
其他要求
	符合磋商文件要求。

	评审指标通过标准：供应商必须通过上述全部指标。上述评审项所需提供的相关证明材料须提供加盖单位公章 的相关证明材料复印件或扫描件， 且须保证提供相关证明材料清晰可见，否则因此导致的一切责任由供应 商自行负责。
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2.2综合评分                                                           2.2.1磋商小组按照下表对进入综合评分的所有供应商的响应文件进行综合评分。
2.2.2本项目综合评分满分为 100 分，其中：技术资信分值占总分值的权重 70 %，价格
分值占总分值的权重为 30 %《竞争性磋商管理办法规定》。具体评分细则如下：

	类别
	评分内容
	评分标准
	分值范围

	

















技术资信分（70分）
	














主要施工方法的技术组织措施（14分）




	1、 通过实地勘察等措施编制施工总体策划及部署
（1）理解准确，优于本项目采购需求，方案完善，工艺先进方案得4分；
（2）方案明确、合理，编制完善、具有准确性、有效性，且符合实际情况的得3分；
（3）方案基本满足项目需求，有一定针对性，具体细节需要完善的得 2 分；
（4）方案过于简单、不全面，与实际情况不相符的得1分；
（5）未提供不得分。
	


0-4分

	
	
	二、结合项目的工程量清单，分解出本项目的重点、难点工序清单，并制定相应的技术措施
（1） 分解内容全面且相应的技术措施切实可行，有针对性，符合实际情况的得 3 分；
（2） 重点工序分析不全面，相应的技术措施基本满足，有一定针对性，需要进一步完善的得 2 分；
（3） 分解内容不全面且相应的技术措施过于简单，无针对性的得 1 分；
（4）未提供不得分。
	


0-3分

	
	
	三、主要施工方法
（1）理解准确，优于本项目采购需求，方案完善，工艺先进方案得4分；
（2）施工方法明确、合理，技术方案编制完善、具有针对性、可行性，施工工艺安排合理且符合实际需求的得 3 分
（3）施工方法基本满足项目需求，有一定针对性，具体细节需要完善的得 2 分；
（4）施工方法内容过于简单、不够明确，无针对性的得 1分；
（5）未提供不得分。
	


0-4分

	
	
	四、文明施工技术保障措施科学合理，有文明施工管理制度，根据文明施工技术组织措施的全面性、合理性，进行评审。
（1）文明施工的技术组织措施内容全面、合理、明确，有针对性，利于项目实施的，得3分；
（2）文明施工的技术组织措施内容较全面，符合项目实施要求，但具体细节有待完善的，得2分；
（3）文明施工的技术组织措施内容过于简单，无针对性的，得1分；
（4）未提供的不得分。
	0-3分

	
	







确保工程质量的技术组织措施（6分）
	一、质量目标和质量管理制度
（1）质量目标符合本次采购要求，质量管理制度有针对性，内容完整详实，表述清晰，利于项目实施的得3分；
（2）质量目标符合本次采购要求，质量管理制度具有一定针对性，具体细节需要进一步补充完善的得 2 分；
（3）内容过于简单，无针对性的得1分；
（4）未提供不得分。
	

0-3分

	
	
	二、质量保证措施和质量通病的控制措施
（1）质量保证措施和质量通病的控制措施符合本项目的实际要求，有针对性，内容完整详实，表述清晰，利于项目实施的得 3 分；
（2）质量保证措施和质量通病的控制措施基本符合本项目的实际要求，有一定针对性，具体细节需要进一步补充完善的得 2 分；
（3）内容过于简单，无针对性的得1分；
（4）未提供不得分。
	



0-3分

	
	








确保安全生产的技术组织措施（9分）
	一、危险源识别与控制、主要分部分项工程安全措施、现场安全防护措施
（1）符合本项目的实际需求，有针对性，内容完整详实，表述清晰，利于项目实施的得3分；
（2）基本符合本项目的实际需求，有一定针对性，具体细节需要进一步补充完善的得 2 分；
（3）内容过于简单，无针对性的得1分；
（4）未提供不得分。
	


0-3分

	
	
	二、施工用电安全管理措施、施工机械安全操作安全管理措施、消防安全保障措施
（1）符合本项目的实际需求，有针对性，内容完整详实，表述清晰，利于项目实施的得3分；
（2）基本符合本项目的实际需求，有一定针对性，具体细节需要进一步补充完善的得 2 分；
（3）内容过于简单，无针对性的得1分；
（4）未提供不得分。
	



0-3分

	
	
	三、安全教育及宣传、安全生产应急救援预案
（1）符合本项目的实际需求，有针对性，内容完整详实，表述清晰，利于项目实施的得3分；
（2）基本符合本项目的实际需求，有一定针对性，具体细节需要进一步补充完善的得2分；
（3）内容过于简单，无针对性的得1分；
（4）未提供不得分。
	



0-3分

	
	





















成本控制措施（21分）
	一、控制工期的施工进度计划
（1）有施工总进度表或施工网络图，且各项计划编制完善，工程实施进度安排科学合理安排生产各要素和工序衔接，符合本项目施工实际要求的得 3 分；
（2）施工计划完整，符合实际施工要求，具体细节需要完善的得 2 分；
（3）内容简单，无针对性的得1分；
（4）未提供不得分。
	


0-3分

	
	
	二、进度计划的保证措施
（1） 符合本项目的实际需求，有针对性，内容完整详实，表述清晰，利于项目实施的得3分；
（2） 基本符合本项目的实际需求，有一定针对性，具体细节需要进一步补充完善的得 2 分；
（3） 内容过于简单，无针对性的得1分；
（4）未提供不得分。
	


0-3分

	
	
	三、成本控制的技术组织措施
（1） 成本控制计划是否做到思路科学、全面，措施具体、灵活，在报价竞争力较强的前提下，又能保障合理利润的得3分；
（2） 措施相对具体、灵活，基本符合本项目的实际需求，有一定针对性，具体细节需要进一步补充完善的得2分
（3） 内容过于简单，无针对性的得1分；
（4）未提供不得分。
	0-3分

	
	
	四、拟投入的主要物资计划
（1） 投入的施工材料等主要物资有详细计划且计划周密，物资数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要，得3分;
（2） 投入的施工材料等主要物资安排基本合理，符合实际施工要求，具体细节需要完善的得 2 分；
（3） 内容简单，无针对性的得1分；
（4）未提供不得分。
	


0-3分

	
	
	五、劳动力计划表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。根据投标人劳动力计划表科学性、合理性进行评审。
（1）劳动力安排详细周密性，各工种劳动力安排计划科学、合理，满足施工需要的得3分；
（2）劳动力安排计划基本合理，符合实际要求，具体细节需要完善的，得2分；
（3）劳动力安排计划过于简单，无针对性的，得1分；
（4）未提供的不得分。
	


0-3分

	
	
	六、投入的主要施工机械、设备有详细的组织计划且计划周密；设备数量、选型配置、进场时 间安排合理，满足施工要求，根据拟投入的主要机械、设备组织计划进行评审。
（1）施工机械、设备计划可行性、计划周密性、设备数量和选型配置合理性、进场时间安排合理性，方法明确，合理，有针对性的，得3分；
（2）施工机械、设备计划较完整，但具体细节有待完善的，得2分；
（3）施工机械、设备计划过于简单，无针对性的，得1 分；
（4）未提供的不得分。
	


0-3分

	
	
	七、磋商小组对供应商提供的本项目季节施工控制措施进行评审：
（1）根据本项目工期的实际情况，编制季节性施工控制措施。措施明确、合理、完善，具有针对性、可行性的得 3分；
（2）措施满足项目需求，具有针对性，具体细节有待完善的得 2 分；
（3）措施过于简单、不够明确，无针对性的得 1 分；
（4）未提供不得分。
	0-3分

	
	


施工合理化建议和降低成本措施（3分）
	磋商小组对供应商提供的本项目工程施工合理化建议和降低成本措施等方面进行评审：
（1）施工合理化建议满足施工工程需要，降低成本措施切合实际的得3分；
（2）施工合理化建议满足部分施工工程需要，降低部分施工工程成本措施的得2分；
（3）施工合理化建议不能满足施工工程需要或不能降低成本措施的得1分；
（4）未提供相关评审内容的得0分。
	





0-3分

	
	服务承诺（1分）
	针对项目工程质量、服务期限等方面，供应商自行承诺完全响应的得1分，不提供不得分。
	0-1分

	
	企业业绩（6分）
	自 2020年1月1日至今，供应商具有类似业绩的，每提供一项得3分，本项满分6分。
注:须同时提供中标(成交)结果公示截图、中标(成交)通知书扫描件、合同扫描件(合同签订时间为准)。
	

0-6分

	
	人员配备（10分）
	（1）拟派项目技术负责人具有建筑工程相关专业中级及以上职称得5分。
（2）拟派项目负责人(项目经理)具有建筑工程相关专业中级及以上职称得5分。
此项满分10分。
注：提供证件复印件或扫描件。
	

0-10分

	价格分（30分）
	价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且价格最低的最后报价为评审基准价，其价格分为满分 30 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
最后报价得分＝（评审基准价/最后报价）× 30 ％×100



第 13 页 共 85 页

2.2.3分值汇总
(1) 磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分(四舍五入保留至小数点后两位数)，再将供应商每项评分因素的得分进行汇总，得到该供应商的技术资信分之和。
(2) 将每个供应商的技术资信分之和加上根据上述标准计算出的价格分，即为该供应商的综合总得分。
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第五章	 政府采购合同

第一节 合同协议书
发包人（全称）：        太和县公安局    
承包人（全称）：                                   
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 太和县公安局蔡庙派出所改造项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc503196146][bookmark: _Toc20927][bookmark: _Toc500174756]一、工程概况
1.工程名称：  太和县公安局蔡庙派出所改造项目 。
2.工程地点：     太和县蔡庙镇蔡庙派出所             。
3.工程立项批准文号：                          。
4.资金来源：     财政资金       。
5.工程内容： 具体建设内容详见工程量清单与图纸 。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：  本工程施工图纸和工程量清单中的所有内容    。
[bookmark: _Toc503196147][bookmark: _Toc3517][bookmark: _Toc500174757]二、合同工期
计划开工日期：       年          月       日。
计划竣工日期：       年          月       日。
工期总日历天数：  30  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc500174758][bookmark: _Toc503196148][bookmark: _Toc8246]三、质量标准
工程质量必须达到国家工程施工质量验收  合格   标准。
[bookmark: _Toc503196149][bookmark: _Toc29282][bookmark: _Toc500174759]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元,其中含暂列金额       元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)。
2.合同价格形式：            。
[bookmark: _Toc503196150][bookmark: _Toc2117][bookmark: _Toc500174760]五、项目负责人（建造师）
承包人项目负责人（建造师）：                 。
[bookmark: _Toc503196151][bookmark: _Toc500174761][bookmark: _Toc26073]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc25110][bookmark: _Toc500174762][bookmark: _Toc503196152]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
4.承包人承诺在履约过程中除不可抗力外如放弃（拒绝）履约，同意发包人不予退还履约保证金。承包人不得要求退还履约保证金，三年内不参与阜阳市公共资源交易活动，且在处理期间不因公司表现良好等各种理由向发包人申请予以提前恢复参与阜阳市公共资源交易活动。发包人承诺不以公司表现良好等各种理由为由提前解除对承包人的处理。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc500174763][bookmark: _Toc503196153][bookmark: _Toc5731]九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
[bookmark: _Toc1694][bookmark: _Toc503196154][bookmark: _Toc500174764]十、签订地点
本合同在                                    签订。
[bookmark: _Toc13812][bookmark: _Toc500174765][bookmark: _Toc503196155]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc29072][bookmark: _Toc500174766][bookmark: _Toc503196156]十二、合同生效
本合同自  签字、盖章 生效。
[bookmark: _Toc17624][bookmark: _Toc500174767][bookmark: _Toc503196157]十三、合同份数
本合同一式     份，均具有同等法律效力，发包人执     份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                      承包人：  (公章)
                                 
法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：
（签字）                             （签字）

组织机构代码：                      组织机构代码：           
地  址：                              地  址：                   
邮政编码：                          邮政编码：                   
法定代表人：                      法定代表人：             
委托代理人：                          委托代理人：                 
电  话：                              电  话：                     
传  真：                              传  真：                   
电子信箱：                            电子信箱：                   
开户银行：                            开户银行：                   
账  号：                            账  号：                     








通用条款
使用住房城乡建设部、国家工商行政管理局2017年9月22日联合印发的《建设工程施工合同（GF-2017-0201示范文本）》第二部分通用条款。






















专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc297048342]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：合同履行中，双方认可的会议记录、设计变更、洽商等在工程实施过程中发包人根据需要，经双方达成一致意见后进行补充的约定视为本合同的组成部分 。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.3监理人：
名    称：/           ；
资质类别和等级：/          ；
联系电话：/            ；
电子信箱：/               ；
通信地址：    /            。
1.1.2.4 设计人：
名    称：/              ；
资质类别和等级：/              ；
联系电话：/                ；
电子信箱：/                  ；
通信地址：   /             。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1作为施工现场组成部分的其他场所包括：  现场临时办公和施工场地 。
1.1.3.2永久占地包括： 实施工程需永久占用的土地 。
1.1.3.3 临时占地包括： 建设单位指定临时占用的地方。
1.2法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产条例》以及国家、地方相关法律、法规及规定  。
1.3标准和规范
1.3.1适用于工程的标准规范包括：现行国家、行业及安徽省、阜阳市有关验收规范和技术标准  。
1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：       /         ；
发包人提供国外标准、规范的份数：           /         ；
发包人提供国外标准、规范的名称：           /         。
1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见招标图纸、工程量清单、技术标准和要求。
1.4合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：顺序在前者优先解释。
（1）合同协议书； 
（2）中标通知书； 
（3）投标函及其附录； 
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款； 
（6）招标函及招标函附录； 
（7）技术标准和要求； 
（8）图纸； 
（9）已标价工程量清单或预算书； 
（10）其他合同文件。 
1.5图纸和承包人文件	
1.5.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：    ；
发包人向承包人提供图纸的数量：         ；
发包人向承包人提供图纸的内容：完整施工图。
1.5.2承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：                       ；
承包人提供的文件的期限为：                   ；
承包人提供的文件的数量为：       ；
承包人提供的文件的形式为：                   ；
发包人审批承包人文件的期限：                       。
1.5.3现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
1.6联络
1.6.1发包人和承包人应当在   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.6.2 发包人接收文件的地点：                ；
发包人指定的接收人为：                 。
承包人接收文件的地点：                     ；
承包人指定的接收人为：                      。
监理人接收文件的地点：                   ；
监理人指定的接收人为：                 。
1.7交通运输
[bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc304295521]1.7.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：             。
[bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc312677987]1.7.2 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：                     。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：             。  
1.7.3超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用      承担。
1.8知识产权
1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：       。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：           。
1.8.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：          。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：           。
1.8.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：   。
1.9工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不予调整 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：/   。
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc297120457]2. 发包人
2.1发包人代表
发包人代表：
姓    名：     ；
身份证号：      ；
职    务：    ；
联系电话：     ；
电子信箱：     ；
通信地址：    。
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人对本工程施工过程中的工程质量、进度及相关投资、安全文明施工等进行监督和检查。在监理工程师的协助下严格控制工程进度和投资，协调解决由发包人处理的有关问题，但涉及工程量、设计变更、经济签证的确认需要发包人盖章方为有效。
2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.2.1提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：           。
2.2.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：             。
2.3资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：       。
发包人是否提供支付担保：              。
发包人提供支付担保的形式：                。
2.4关于节能建筑与绿色建筑的约定： 执行通用合同条款       。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（1）承包人提交的竣工资料的内容：         。
承包人需要提交的竣工资料套数：             。
承包人提交的竣工资料的费用承担：              。
承包人提交的竣工资料移交时间：                  。
承包人提交的竣工资料形式要求：                。
（2）承包人应履行的其他义务：
（a）农民工工资管理应按照国家、省、市相关主管部门最新要求执行。
农民工工资保证金缴纳方式：现金或金融机构保函，如使用金融机构保函形式缴纳农民工工资保证金，应采用具有见索即付性质的独立保函。 
（b）其他： 1、开工前做好施工现场道路的硬化处理，确保不出现卷泥上路，施工现 
场围墙符合 JGJ59—2011 标准及有关部门对文明施工的要求（如果现场需要，发包人有权 要求承包人执行，其费用包含在本 合同价款中）。 
2、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人负责并承担相关 
费用。 
3、向发包人提供的办公室和生活房屋及设施的要求：为建设单位免费提供足够的办公 
室，办公设备及用品。 
4、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前所发生的 
保护工作由承包人负责并承担相关费用。发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位所 发生的相关费用由承包人承担。 
5、施工场地清洁卫生的要求：符合太和县对施工场地文明施工和清洁卫生的有关规定。 
6、应提供计划报表的名称及完成时间：每月 25 日提交本月工程报表和下月工程进度 
计划表。 
7、开立农民工工资专户,农民工工资发放实行实名制，按太和县人民政府办公室《关于 
进一步加强农民工工资支付工作的意见》文件要求，建立农民工工资专用账户并接受管理。 开工后按月编制和公示农民工工资表，按月足额通过工资专户打卡发放农民工工资。每月出勤汇总、支付兑现凭证经业主认定后报劳动监察大队备案。如出现因欠薪问题上访的、聚众 讨薪等，按太和县人民政府、人社局、招标人下发的相关文件执行。 
8、中标人在工程建设期间必须满足国家、省、市等有关主管部门针对扬尘污染防治和 
环保出台的最新文件要求，中标人必须无条件执行，所有相关费用综合考虑在投标报价中，中标后不予调整。不得因环保问题造成停工，由此造成停工的相关损失由中标人承担，发包 人有权视情况给予 1~10 万元处罚。 。

3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：         ；
身份证号：         ；
建造师执业资格等级：   ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
承包人对项目经理的授权范围如下：执行通用合同条款  。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：具体按太和县人民政府关于加强政府投资 
工程施工现场管理工作的通知、太和县政府和相关主管部门关于加强建设工程日常管理的通 
知、发包人在合同存续期间的有关管理办法、文件规定执行。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 执行通用条款。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：首次支付违约金 10000 元； 第二次支付违约金 20000 元；第三次将视为违约，发包人有权中止合同。 
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 不允许擅自更换。如承包人擅自更换项目 
经理，发包人有权解除合同 。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：须限期更换并支付发包人 5 
万元违约金，应至少提前 30 天以书面形式通知发包人， 更换后的项目经理资历、水平不 
得降低 。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工令下达后7日内  。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 合同履行过程中，发包人 
认为项目经理或其他施工管理人员，不能胜任本项目工作，要求承包人更换项目经理或其他管理 人员，承包人拒绝的，承担违约给发包人造成的一切损失。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  须经发包人同意，并不得影响正常施工。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：投标人不得擅自更换资格审查 
和投标时所报项目部主要管理人员,否则发包人有权解除施工合同，由此造成的损失由承包人自行承担，承包人还应赔偿由此造成发包人的全部损失。确需更换的须在签订合同后，报 经发包人同意后按相关规定办理，并按照技术负责人 2 万元/人、其他主要管理人员 0.5 万元/人支付违约金，更换后的人员不得低于承包人投标时所报人员资质和技术水平。 
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：首次支付违约金 5000 元； 
第二次支付违约金 10000 元；第三次将发包人有权要求更换人员 。
[bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc297120459]3.5分包
[bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc312677989]3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括： 工程全部内容     。
[bookmark: _Toc296890989][bookmark: _Toc297216153][bookmark: _Toc297048347][bookmark: _Toc296347160][bookmark: _Toc303539104][bookmark: _Toc296944500][bookmark: _Toc297123494][bookmark: _Toc300934947][bookmark: _Toc296891201][bookmark: _Toc304295525][bookmark: _Toc297120461][bookmark: _Toc296346662][bookmark: _Toc296503161]主体结构、关键性工作的范围： 执行通用合同条款      。
[bookmark: _Toc312677990][bookmark: _Toc318581159]    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括： 不允许    。
其他关于分包的约定：      /    。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：          /         。
3.6工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  执行通用合同条款   。
3.7履约担保
承包人是否提供履约担保：      /    。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：      /    。	
[bookmark: _Toc351203636][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc297120462]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：                。
关于监理人的监理权限：                             。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：          。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：   ；
职    务：   ；
监理工程师执业资格证书号： ；
联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：   ；
关于监理人的其他约定：   。
4.4商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）                                   ；
（2）                                   ；
（3）                                   。
[bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc296503163]5. 工程质量
5.1 质量要求
[bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc312677997]5.1.1 特殊质量标准和要求：    合格  。
关于工程奖项的约定：              /                 。
5.3隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：                 。
监理人不能按时进行检查时，应提前   24    小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：    48  小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按《安徽省建筑工程安全生产管理办法》 
执行。依照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）。
6.1.4关于治安保卫的特别约定：       执行合同通用条款     。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：   执行合同通用条款   。
6.1.5文明施工
合同当事人对文明施工的要求：按《安徽省建设工程施工现场质量标准化管理验收实施细则》 
执行。
6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：   执行通用合同条款   。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按《安徽省建设工程施工现场质 
量标准化管理验收实施细则》执行。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执行通用合同条款 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  执行通用合同条款  。
[bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc303539123]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 执行通用合同条款 。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：   执行通用合同条款   。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  执行通用合同条款 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前七日完成满足施工要求的临时设施 。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 执行通用合同条款   。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 因发包人原因导致工期延误，发包人应同意工期相应顺延，发包人不承担任何费用和损失  。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延期竣工一天，承包 人 
支付发包人 5000 元违约金； 工程延期 10 日及以上的，每日按 10000 元向发包人支付 违 
约金；违约金最高限额为合同价款的 5 %；延期竣工 30 天及以上的， 发包人有权解除合 
同，并追究连带损失 。 
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总款的5%。
[bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc297123519]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc303539129]不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用合同条款。
[bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc312678017]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）日降雨量大于 50mm 的雨日超过     天；
（2）日气温超过 38℃的高温大于      天；
（3）日气温低于-20℃的严寒大于      天；
（4）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量      及以上；
（5）其它异常恶劣气候灾害。
7.8提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：      无           。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc267251424]8.1材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc297048354]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：     /    。
8.2样品
8.2.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：     。
8.3施工设备和临时设施
8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：  修建临时设施费已包含在签约合同价之内， 由承
包人承担，发包人不再另行支付   。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc292559378]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc312677496]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc312677498]施工现场需要配置的试验场所：执行通用合同条款 和相关标准、规范、文件的规定 。 
施工现场需要配备的试验设备：执行通用合同条款 和相关标准、规范、文件的规定。
施工现场需要具备的其他试验条件：执行通用合同条款 和相关标准、规范、文件的规定。
9.2 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：执行通用合同条款 和相关标准、规范、文件的规定。
[bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc297048380]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：执行通用合同条款，但发包人发布的变更指令，承包人须无条件执行，承包人拒不执行的，发包人有权委托第三方进行实施，变更工程价款金额为发包人与第三方签订的承包合同额，变更工程价款由本合同承包人承担，在结算时由发包人予以扣除  。
10.2变更估价
10.2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:  由于设计变更、签证等引起的工程量变化，按实际调整。设计变更、签证引起新的工程量清单项目，其相应综合单价按以下规则由承包人提出，经发包人、发包人委托的审计单位、监理单位共同确认后作为结算依据，变更、签证程序执行阜阳市政府相关文件规定。
a. 最高投标限价中已列项目，按最高投标限价中的综合单价*报价浮动率 。
b.如工程量清单与施工图纸不一致；工程量清单描述不清的；工程量清单中未列的项目及数量有差异的项目，由投标人在投标报价中自行考虑费用，视为投标人已列入投标总价中。
c.工程变更中的报价：招标人最高投标限价中有相同或类似综合单价的，按相同或类似综合单价*报价浮动率记取；承包人投标报价中无相同或类似综合单价的，参照招标文件重新组价；其中材料价格按招标人最高投标限价中的材料价格执行；若最高投标限价中没有，执行编制最高投标限价时采用的同期阜阳市建设工程造价管理站发布的信息价，阜阳市建设工程造价管理站发布的信息价中若没有，按造价管理部门备案价格执行；机械台班单价按上述机械台班费用定额执行；人工费单价按安徽省最新政策文件规定执行。重新组价部分按最高限价与中标人投标报价的报价浮动率同比例下浮后进行结算。 
[bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc303539151]10.3承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：     3日内            。
发包人审批承包人合理化建议的期限：      7日内           。
[bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc296347203]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：        不采用        。
[bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc296891027]10.4暂估价
[bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc318581176]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc312678035][bookmark: _Toc318581177][bookmark: _Toc312677509]10.4.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 3  种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：         /        。
10.5暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：  执行通用合同条款  。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定： 予以调整 。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：           ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：
调整材料范围：材料价值占单位专业工程分部分项工程费5%（含5%）以上且收录在阜阳市工程建设信息价以内的，其余不予调整。
以清单控制价编制当期信息价为基准价格，施工当月阜阳市工程建设当期信息价涨跌幅在±5%（含5%）以内不予调整，对超出±5%部分按清单控制价与中标人投标报价的降幅比率同比例下浮后进行结算 。
因发包人或承包人原因造成工期延误的，延误期间遇价格波动造成的价差损失由责任方承担。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /  %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：             /         。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：      /    。
风险费用的计算方法：    /               。
风险范围以外合同价格的调整方法：        /           。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：  除材料（专用合同条款 11.1 约定的调价材料）价格变化及不可抗力以外的其他风险。
承包人投标时在规定时间内未对工程量清单提出异议，中标后，发包人不再对工程量清单的项目和数量进行校对调整。承包人必须按其报价完成招标文件规定范围内的所有工程项目 。
风险费用的计算方法： 投标人在投标报价时已考虑，不再另行计取  。
风险范围以外合同价格的调整方法：      /             。
3、其他价格方式：                     /              。
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12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：  合同的40%   。
预付款支付期限：合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付(在承 
包人提供保函之后) 。
预付款扣回的方式：预付款分两次回扣，每次回扣 20%，预付款在工程竣工，资料齐 
全后结算扣除完毕 。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：预付款支付前 。
预付款担保的形式为：承包人提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付 
款保函或其他担保措施 。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：按招标工程量清单及控制价所采用的工程量清单计价规范及配套文件等。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：     执行通用合同条款      。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：     执行通用合同条款          。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：            。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：          。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：            /         。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：（1）按皖财购〔2023〕615号文件规定，承包人签订合同进场后，发包人支付合同价的40%预付款（承包人向发包人提供同等金额的见索即付保函）；（2）工程竣工，达到结算标准后，付至结算金额的98%；余款2%留作质保金（如质量保证金采用保函、保证保险等方式的，付至结算价的 100%），缺陷责任期满无质量问题余款付清 。 如采用现金形式提交保证金的，同时退还保证金本金和银行同期存款利息。
备注：在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款，即中标人无需提供预付款保函，按皖财购〔2023〕615号文件规定，采购人可不再支付预付款。 
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：                       。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：    /         。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /         。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /   。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：      /           。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：     /    。
（2）发包人支付进度款的期限：                 /      。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：      /    。
12.4.6支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：        /         。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /    。
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13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24    小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：    48   小时。
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关于竣工验收程序的约定： 执行通用合同条款  。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  /   。
13.2.2移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：  /   。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：       /   。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：    /    。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：                  /                   。
（1）单机无负荷试车费用由           /          承担；
（2）无负荷联动试车费用由           /          承担。
13.3.3投料试车
关于投料试车相关事项的约定：           /            。
13.4 竣工退场
13.4.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：    接到发包人书面退场通知后 15 日内    。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限： 竣工验收合格后 28 天之内    。
竣工结算申请单应包括的内容： 执行通用合同条款     。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：        。
发包人完成竣工付款的期限：         。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：   执行通用条款   。
14.3最终结清
14.3.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：             。
承包人提交最终结算申请单的期限：   执行通用合同条款     。 
14.3.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用合同条款。
（2）发包人完成支付的期限：   执行通用合同条款   。
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15.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：     24 个月       。
15.2质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：   扣留   。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.2.1 承包人提供质量保证金的方式
承包人提供质量保证金有以下三种方式：（1）或（2）或（3） 
（1）金融机构保函，保证金额为： 工程价款结算总额的2% ；如使用金融机构保函形式提供担保，必须是见索即付保函；
（2）   2   %的工程款；
（3）其他方式:  工程价款结算总额的 2%，保证保险、银行转账等形式 。   
15.2.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第   （1）或（2）  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:   /    
关于质量保证金的补充约定：  如在缺陷责任期内以及保修期内出现质量问题，导致的维修费用应全部由承包人支付。如承包人没有在规定的时间内响应维修， 发包人委托其他单位进行维修， 无论维修结果如何， 承包人必须承担责任， 且费用直接从质量保证金中扣除， 超出部分由承包人无条件支付， 该维修费用承包人必须无条件接受。缺陷责任期内或保修期 内产生的所有质量问题造成的损失由承包人承担。缺陷责任期满， 无质量问题退还。（如采用现金形式提交保证金的，同时退还保证金本金和银行同期存款利息）
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：   2年   。
15.4.2修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  48小时内  。
[bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：                  /          。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  /    。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：    /       。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：    /     。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：         /              。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：        /        。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：       /            。
（7）其他：                /                         。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：   执行通用条款   。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：具体按太和县人民政府关于加强政府投资工程施工现场管 理工作的通知和太和县重点示范工程施工、监理单位奖惩办法（试行）、太和县政府和相关主管部门及太 和县重点工程建设管理中心关于加强建设工程日常管理的通知、发包人在合同存续期间的有关管理办法、 文件规定执行。 

16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：施工过程中如承包人严重违约， 或出现重大安全质 量事故，或施工进度严重滞后，或不履行合同义务时间超出 15天，或失约3次以上，则合同自动终止，发包人只支付已完成合格工程量50%的价款，并进一步追究责任 。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 执行通用合同条款  。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 执行通用合同条款  。
17.2因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  /  天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定： 执行通用合同条款， 相关费用视为包含在投标总报价中，发包人不再另行支付费用    。
18.2其他保险
关于其他保险的约定：承包人须为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费， 包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员， 相关费用视为包含在投标总报价中， 发包人不再另行支付费用 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人应为其施工设备等办理财产保险， 相关费用视为包含在投标总报价中， 发包人不再另行支付费用   。
18.3通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：    执行通用合同条款    。
[bookmark: _Toc351203651]19. 争议解决
19.1争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：     。  
19.1.1争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：              /             。
选定争议评审员的期限：           /                  。	
争议评审小组成员的报酬承担方式：      /             。
其他事项的约定：                   /                。
19.1.2争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：          /             。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：
（1）向     （项目所在地）        仲裁委员会申请仲裁；
（2）向     （项目所在地）    人民法院起诉。
 21、其他
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一、报价表格式

1-1 报价表

项目名称：   	                 
项目编号：   	                 

	供应商名称
	

	
磋商范围
	全部 / 第 	包

	
报价
（详见备注说明）
	
人民币（大写）         （小写         ）元

	质量标准
	

	工	期
	接开工令后 	日历天完工

	是否响应付款方式
	是□	否□	（划√）

	项目负责人
	


供应商盖章： 	           
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 
日	期： 	
注：
1.本表内容根据磋商文件要求包括了磋商文件要求提供的全部内容的所有费用。
2.特殊事项在备注中注明。
3.供应商应根据其响应文件中报价表的内容填写唱标信息，唱标信息不作为评审的依据。唱标信息与报价表不一致的，以报价表为准。
4.投标人后期投标报价浮动率的计算按以下方式进行计算
投标报价浮动率 =【投标报价-（ 暂估价、暂列金额）】/【最高投标限价-（暂估价、暂列金额）】*100%（保留两位小数，小数点后第三位四舍五入）

1-2 投标报价书


投  标  总  价 
 

工程名称：                                                  
 
投标总价（大写）：                              （以元为单位）
  

投  标  人：                                        （单位盖章）
 
   法定代表人
或其委托代理人：                                    （签字或盖章） 
   



编制时间：        年      月      日




投标人后期投标报价浮动率的计算按以下方式进行计算
投标报价浮动率 =【投标报价-（ 暂估价、暂列金额）】/【最高投标限价-（暂估价、暂列金额）】*100%（保留两位小数，小数点后第三位四舍五入）





二、最后承诺报价表
（某项目第	次报价书）
项目名称：   	                 
项目编号：   	                 
	供应商名称
	

	
磋商范围
	全部 / 第 	包

	磋商内容
	（此内容由磋商小组根据项目需求据实填写，如不对原文件内容进行修改，此项填“无”。）

	最后报价
（详见备注说明）
	
人民币大写： 	

	质量标准
	

	工	期
	接开工令后 	日历天完工

	是否响应付款方式
	是□	否□	（划√）

	
备注说明
	

	
磋商小组签字
	


供应商公章或授权代表签字： 	 日	期： 	
注：1、本页《报价表》如采用“不见面开标”，由磋商小组在交易系统中发起，供应商在交易系统中在线填写。如不采用“不见面开标”，请供应商带至磋商现场备填。
2、考虑磋商报价的方便，供应商在填写最后承诺报价后，（第一次报价- 最后承诺报价）除以第一次报价后得出的优惠率视同为需求表中全部分项设备、工程量或服务的优惠浮动值（特定分项优惠除外），而不考虑措施项目清单和规 费税金清单的金额改变。此优惠率调整原则适用于合同内价格的计算及项目增减、变更时价格的计算。
3、投标人后期投标报价浮动率的计算按以下方式进行计算
投标报价浮动率 =【投标报价-（ 暂估价、暂列金额）】/【最高投标限价-（暂估价、暂列金额）】*100%（保留两位小数，小数点后第三位四舍五入）


三、供应商综合情况简介

（供应商可自行制作格式）


四、磋商响应函
致：（采购人）
根据贵方的竞争性磋商邀请公告，我方兹宣布同意如下：
1.经踏勘项目现场和研究上述磋商文件的磋商须知、合同条款、图纸和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方接受上述文件要求，并对工程量清单及最高投标限价（控制价）无异议。我方承诺按本磋商文件、施工图纸、合同条款和工程建设技术标准的条件、承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2.我方已详细审核并确认全部磋商文件及有关附件，充分理解磋商价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的磋商报价不低于企业个别成本。
3.一旦我方成交，我方保证按磋商文件约定的工期和磋商文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整个工程。
4.一旦我方成交，我方保证工程质量达到合格标准。
5.一旦我方成交，我方保证响应文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位，并按响应文件中的施工组织设计组织施工。
6.一旦我方成交，我方保证用于本工程的主要材料、设备，符合磋商文件规定和响应文件承诺，并在使用之前经建设、监理、设计单位确认后使用。
7.一旦我方成交，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及及时进场施工，并认真履行合同和其它各项承诺。
8.一旦我方成交，我方保证在规定的时间内按磋商文件规定的方式、金额向采购人提交履约担保。
9.我方同意所提交的响应文件在磋商文件规定的磋商有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。
10.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件以及磋商文件、磋商文件澄清、修改、补充将成为约束双方的合同文件的组成部分。
11.我方承诺：
（1） 我单位磋商并成交后在项目所在地交纳相关税费。
（2） 我方已对采购人提供的工程量清单和最高投标限价（控制价）进行认真复核，确认无误，成交后不再另行调整。
（3） 我单位承诺我单位所委任项目负责人未在其他项目上担任项目负责人岗位，或虽在其他项目上担任项目负责人岗位，但在本项目成交后合同签订前能够从其他项目变更至本项目，全面履约。若因我单位项目负责人在其他项目上担任项目负责人岗位，无法进场履约的， 采购人可取消我单位成交资格。采购人因此原因取消我单位成交资格的，视为我单位无正当理由放弃成交资格，磋商保证金不予退还，同时贵单位可向我单位进一步追偿工期延误造成的一切损失。
（4） 我方报价中已考虑实行增值税计税模式带来的影响，报价中已包含磋商文件公布的施工扬尘污染防治措施费用，一旦我方成交，将严格遵守国家、省、市增值税相关规定的要求。我方将按照磋商文件的要求对农民工工资、扬尘污染防治进行办理专户设立、工资支付等事宜。
12.其他补充说明： 	补充说明事项（如有）       

供应商盖章： 	 
法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章） 
日       期 ： 	



附录1:

投标人诚信承诺书
致：  （采购人）
  阜阳市、县（市）公共资源交易监督管理部门：
我单位参加本次投标，承诺如下：
1. 提供的所有资料都是真实有效。如被发现提供虚假资料或虚假承诺（声明），同意取消磋商和成交候选人资格。
2. 不存在借用资质、串通投标等情形。如被发现，同意取消磋商和成交候选人资格。
3．如我方为成交候选人，除不可抗力（是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害和社会突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等），不因任何其它原因放弃成交候选人资格。
4、我方成交后，严格按照采购文件和我单位响应文件的约定签订合同。
5、我方同意将达不到供应商资格要求条件仍参与磋商或被行政主管部门、监督管理部门等暂停、取消公共资源交易资格且在限制期内仍参与磋商的情形视为弄虚作假，愿意接受处理。
6、我方参与磋商如出现报价高于或等于该项目最高限价的情形，同意视为串通投标并接受处理。
出现违反上述承诺情形之一的，我单位还同意在 1 至 3 年内不参与阜阳市公共资源交易活动，且后期我单位不因公司表现良好等各种理由向招标人申请予以恢复参与阜阳市公共资源交易活动，招标人也不应以公司表现良好等各种理由为由提前解除对我单位的处理。愿意公开披露我单位违反承诺的不良行为信息，愿意接受处罚并承担所有经济损失和法律责任。
后期履约过程中除不可抗力外如我单位放弃（拒绝）履约，同意采购人（甲方）不予退还履约保证金，我单位（乙方）不要求退还履约保证金，我单位（乙方）三年不参与阜阳市公共资源交易活动，且在处理期间不因公司表现良好等各种理由向采购人申请予以提前恢复参与阜阳市公共资源交易活动，采购人（甲方）也不能以公司表现良好等各种理由为由提前解除对我单位（乙方）的处理。 
此承诺不受投标有效期的限制。

                      供应商盖章：                       
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
                                               年   月    日

投诉承诺
（项目监督部门）： 
我单位如对本项目政府采购活动提起投诉，可以由法定代表人自行办理投诉事务或由委托代理人办理投诉事务，并做如下承诺：由法定代表人自行办理投诉事务的，应当将《投诉递交函》随同投诉书同时递交；委托代理人投诉的，应当将《投诉授权委托书》随同投诉书同时递交。《投诉递交函》或《投诉授权委托书》为采购申请文件内容，我单位编制采购申请文件时，可以选择其中一项详细填写，内容填写不完整，系否决条款，可能导致采购申请文件被否决。
我单位及法定代表人配合监管部门对投诉的调查、处理。法定代表人三次以上不到监管部门指定约谈场所的，视为拒绝配合投诉调查。如我单位为投诉人，监管部门可以驳回我单位提出的投诉；如我单位为被投诉人，将承担对我单位不利的投诉处理决定风险。
有关示范文本如下：

             （项目名称）     包段投诉递交函

本人（姓名）      系（供应商名称）                的法定代表人，电话           ，由我负责办理本项目投诉事务。我单位不再委托其他人员办理有关投诉事务。如有他人以我单位名义办理该项目投诉事务，均视为冒充我单位人员，属招摇撞骗行为，监管部门应不予受理，有权对冒充人员身份信息予以曝光，并可凭此委托书代表我单位向有关国家机关报案，其法律后果由冒充人员承担。
办理投诉事务是指：1.投诉书的提交  2.投诉的陈述和申辩  3.投诉质证4.配合监管部门对投诉事项的调查  5.投诉回复领取  6.撤回投诉  7.向有关领导和部门反映情况  8.其他与投诉有关的事项。
附：法定代表人的身份证复印件（正反两面）  
   
 供应商：                       （盖单位章）
                       统一社会信用代码：                   
法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）
        年   月    日
注：投诉递交函需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人签字，供应商投诉时应持该投诉递交函，否则投诉不应受理。

                 （项目名称）     标段
投诉授权委托书

本人（姓名）      系（供应商名称）                的法定代表人，我已知晓投诉事项，本人电话                用于投诉沟通。现委托（  1名   2名）代理人，分别为：


 1. 姓名        电话                身份证号                    
2. 姓名        电话                身份证号                    
为我方办理投诉事务授权代理人。
代理人根据我单位法定代表人授权提起投诉，办理有关投诉事务。以上人员无权转托他人办理有关投诉事务，除以上人员外，我单位不再委托其他人员办理有关投诉事务。如有他人以我单位名义办理该项目投诉事务，均视为冒充我单位人员，属招摇撞骗行为，监管部门应不予受理，有权对冒充人员身份信息予以曝光，并可凭此委托书代表我单位向有关国家机关报案，其法律后果由冒充人员承担。
委托期限：与投标有效期相同。
本委托书中办理投诉事务是指：1.投诉书的提交  2.投诉的陈述和申辩  3.投诉质证4.配合监管部门对投诉事项的调查  5.投诉回复领取  6.撤回投诉  7.向有关领导和部门反映情况  8.其他与投诉有关的事项。
附：法定代表人和授权委托人的身份证复印件（正反两面）

供应商（盖单位章）：                          

法定代表人（签字）：             

委托代理人（签字）：1.         2.          
                
        年   月    日
注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字，供应商投诉持该授权委托书，否则投诉不予受理。


五、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函
(联合体参加磋商的，联合体双方均须提供）
1. 本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。
2. 本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：
（1） 被人民法院列入失信被执行人；
（2） 单位、法定代表人或拟派项目负责人（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；
（3） 被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；
（4） 被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；
（5） 被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
3.  	。


本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商盖章：   	
日期：               

六、法定代表人授权委托书

本授权书声明：           公司（工厂）（纳税人识别号：   ）的       （法人代表姓名、职务）代表本公司（工厂）授权本公司（工厂）        （被授权人的姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，参加                     采购项目活动（项目编号：             ），全权代表本公司处理磋商过程的一切事宜，包括但不限于：磋商、签约等。供应商代表在磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。被授权人无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
特此声明。

法定代表人联系方式：（手机号码）       
授权委托人联系方式：（手机号码）       

法人代表签字或盖章：                    
代理人（被授权人）签字或盖章：              
投标人电子签章：                       
授权委托日期：                 

注：
1. 本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件；
2. 法定代表人参加磋商的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。

七、法定代表人身份证明书



单位名称： 						 单位性质： 						 地	址： 						 成立时间： 	年 		月 	日经营期限： 					 姓	名： 		性别： 			 年	龄： 		职务： 			
 	系	 	（供应商单位名称）	的法定代表人。




特此证明。







供应商盖章： 	        
日期： 	

八、联合体协议

（不允许联合体参加磋商或未组成联合体的，不需此件；允许联合体参加磋商且供应商为联合体参加磋商的，请将此件加盖公章后制成扫描件上传）
联合体成员一名称： 	； 联合体成员二名称： 	；
上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加本项目的磋商， 现就联合体参加磋商事宜订立如下协议：
1. （某成员单位名称）为联合体牵头人。
2. 在本项目磋商阶段，联合体牵头人负责磋商项目的一切组织、协调工作， 并授权代理人以联合体的名义参加项目的磋商，代理人在磋商、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次磋商有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本项目对采购人承担连带责任。
3. 联合体各成员单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下：
联合体成员一名称：		，承担 	工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比： 	%；
联合体成员二名称： 		，承担 	工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比： 	%；
„„„„
4. 磋商工作和联合体在成交后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
5. 联合体成交后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
6. 本协议书自签署之日起生效，联合体未成交或者合同履行完毕后自动失效。
联合体成员一： 	（公章）
法定代表人： 	（签字或盖章） 联合体成员二： 	（公章）
法定代表人： 	（签字或盖章）


签订日期: 	年 月 日


九、中小企业声明函
  本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）   的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元[footnoteRef:0] ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； [0:  从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
] 

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
 ……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。                          
企业名称（盖章）： 
                               日期： 


十、残疾人福利性单位声明函
（非残疾人福利性单位投标，不需此件）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为□ 符合□不符合（对应勾选）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       项目采购活动由本单位承担工程。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章： 
	 日	

十一、其他材料



第七章 公告格式

[bookmark: _Toc35393809][bookmark: _Toc28359022][bookmark: _Toc38633216]中标（成交）结果公告
一、项目编号（或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案文号等，如有）：
二、项目名称：
三、中标（成交）信息
供应商名称：
供应商地址：
中标（成交）金额：（可填写下浮率、折扣率或费率）
四、主要标的信息
	工程类

	名称：
工程内容：
履约期限：
质量标准：


五、评审专家名单：
六、代理服务收费标准及金额：
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
（在公告中标结果的同时，采购代理机构同时告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。）
九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359100][bookmark: _Toc35393641][bookmark: _Toc28359023][bookmark: _Toc35393810]1.采购人信息
名    称：　　　　　　　　　　　　
地    址：　　　　　　　　　　　　
联系方式：　　　　　　　　　　　 
[bookmark: _Toc28359024][bookmark: _Toc35393642][bookmark: _Toc35393811][bookmark: _Toc28359101]2.采购代理机构信息（如有）
名    称：　　　　　　　　　 　　
地　  址：　　　　　　　　　　　 
联系方式：　　　　　　　　　　　 
[bookmark: _Toc28359102][bookmark: _Toc35393812][bookmark: _Toc28359025][bookmark: _Toc35393643]3.项目联系方式
项目联系人：（组织本项目采购活动的具体工作人员姓名）
电　  话：　　　　　　　　　　　　
十、附件
1.采购文件（已公告的可不重复公告）
2.被推荐供应商名单和推荐理由（适用于邀请招标、竞争性磋商、询价、竞争性磋商采用书面推荐方式产生符合资格条件的潜在供应商的）
3.中标、成交供应商为中小企业的，应公告其《中小企业声明函》
4.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，应公告其《残疾人福利性单位声明函》
5.中标、成交供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的，应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。
[bookmark: _Toc28359026]

[bookmark: _Toc38633217][bookmark: _Toc35393813]更正公告
[bookmark: _Toc35393645][bookmark: _Toc28359104][bookmark: _Toc35393814][bookmark: _Toc28359027]一、项目基本情况
原公告的采购项目编号（或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案文号等，如有）：　　　　　　　　　　　
原公告的采购项目名称：　　　　　　　　　　　
首次公告日期：　　　　　　　　　　　
[bookmark: _Toc28359028][bookmark: _Toc35393646][bookmark: _Toc28359105][bookmark: _Toc35393815]二、更正信息
更正事项：□采购公告 □采购文件 □采购结果     
更正内容：（采购结果更正，还需同时在附件中公告变更后的中标（成交）供应商的相关信息）
更正日期：　　　　　　　　　　　
[bookmark: _Toc35393816][bookmark: _Toc35393647]三、其他补充事宜

[bookmark: _Toc28359106][bookmark: _Toc35393648][bookmark: _Toc28359029][bookmark: _Toc35393817]四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359030][bookmark: _Toc35393818][bookmark: _Toc35393649][bookmark: _Toc28359107]1.采购人信息
名    称：　　　　　　　　　　　
地    址：　　　　　　　　　　　
联系方式：　　　　　　　　　　　

[bookmark: _Toc28359108][bookmark: _Toc35393819][bookmark: _Toc35393650][bookmark: _Toc28359031]2.采购代理机构信息（如有）
名    称：　　　　　　　　　　　
地    址：　　　　　　　　　　　
[bookmark: _Toc28359032][bookmark: _Toc28359109]联系方式：　　　　　　　　　　　 
[bookmark: _Toc35393820][bookmark: _Toc35393651]3.项目联系方式
项目联系人：（组织本项目采购活动的具体工作人员姓名）
电　　 话：　　　　　　　　　　　　
[bookmark: _Toc35393821][bookmark: _Toc35393652]五、附件（适用于更正中标、成交供应商）
1.中标、成交供应商为中小企业的，应公告其《中小企业声明函》
2.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，应公告其《残疾人福利性单位声明函》
3.中标、成交供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的，应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。

[bookmark: _Toc28359033][bookmark: _Toc35393822][bookmark: _Toc35393653]

[bookmark: _Toc38633218]终止公告
[bookmark: _Toc35393823][bookmark: _Toc28359111][bookmark: _Toc28359034][bookmark: _Toc35393654]一、项目基本情况
采购项目编号（或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案文号等，如有）：　　　　　　　　　　　
采购项目名称：　　　　　　　　　　　
[bookmark: _Toc28359112][bookmark: _Toc28359035][bookmark: _Toc35393655][bookmark: _Toc35393824]二、项目终止的原因

[bookmark: _Toc35393825][bookmark: _Toc35393656]三、其他补充事宜

[bookmark: _Toc28359036][bookmark: _Toc28359113][bookmark: _Toc35393826][bookmark: _Toc35393657]四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc35393658][bookmark: _Toc28359114][bookmark: _Toc35393827][bookmark: _Toc28359037]1.采购人信息
名    称：　　　　　　　　　　　
地    址：　　　　　　　　　　　
联系方式：　　　　　　　　　　　
[bookmark: _Toc28359038][bookmark: _Toc35393828][bookmark: _Toc28359115][bookmark: _Toc35393659]2.采购代理机构信息（如有）
名    称：　　　　　　　　　　　
地    址：　　　　　　　　　　　
联系方式：　　　　　　　　　　　
[bookmark: _Toc28359039][bookmark: _Toc35393829][bookmark: _Toc35393660][bookmark: _Toc28359116]3.项目联系方式
项目联系人：（组织本项目采购活动的具体工作人员姓名）
电　　 话：　　　　　　　　　　　　


[bookmark: _Toc35393830][bookmark: _Toc28359040]合同公告

一、合同编号：　　　　　　　　　　　
二、合同名称：　　　　　　　　　　　
三、项目编号（或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案文号等，如有）：　　　　　　　　　　　
四、项目名称：　　　　　　　　　　　
五、合同主体
采购人（甲方）：　　　　　　　　　　　
地  址：　　　　　　　　　　　
联系方式：　　　　　　　　　　　
供应商（乙方）：　　　　　　　　　　　
地  址：　　　　　　　　　　　
联系方式：　　　　　　　　　　　
六、合同主要信息
主要标的名称：　　　　　　　　　　　
规格型号（或服务要求）：　　　　　　　　　　　
主要标的数量：　　　　　　　　　　　
主要标的单价：　　　　　　　　　　　
合同金额：　　　　　　　　　　　
履约期限、地点等简要信息：　　　　　　　　　　　
采购方式：（如公开招标、竞争性磋商、单一来源采购等）
七、合同签订日期：  　　　　　　　　　　
八、合同公告日期：　　　　　　　　　　　
九、其他补充事宜：　　　　　　　　　　　
附件：上传合同（采购人应当按照《政府采购法实施条例》有关要求，将政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容删除后予以公开）



第八章	供应商质疑函范本
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商： 				 地址： 			邮编： 	 联系人： 	联系电话：  	           授权代表： 				                                         联系电话： 				 地址： 		邮编： 	              二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：  		 质疑项目的编号： 	包号： 	              采购人名称： 		 采购文件获取日期： 		                                 三、质疑事项具体内容
质疑事项 1： 		                                        事实依据： 	
法律依据： 	

质疑事项 2
„„
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求： 	

签字(签章)：	公章：
日期：

质疑函制作说明：
1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表” 的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章， 并加盖公章。

